# ПРОЕКТ ПЛАНА

текущего ремонта на 2013 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: пр. Северный, 10

| № п/п | Наименование работ | Наименование работ | Расходы, т. р. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общестроительные работы | Устройство перегородочной стены | 6,5 | сентябрь |
|  |  | Ремонт напольного покрытия | 12,0 | Сентябрь |
|  |  | Демонтаж и монтаж дверного блока | 1,5 | Сентябрь |
|  |  | Установка дверного блока на выходе на тех.этаж | 5,5 | Сентябрь |
|  |  | Установка скамеек 2 шт. | 11,0 | Сентябрь |
| 2. | Водоснабжение и водоотведение | Замена запорной арматуры ХВС и ГВС | 5,0 | Июль |
| 3. | Отопление | Восстановление антикоррозийного и утепляющего покрытия трубопровода | 6,4 | июль |
| 4. | Электроснабжение | Замена светильников в МОП | 18,0 | декабрь |
|  |  | Ревизия освещения МОП | 5,0 | декабрь |
|  |  | Ремонт и содержание парапетного освещения | 1,1 | август |
| 5. | Аварийный ремонт | Резерв материалов для непредвиденного ремонта | 40,0 |  |
|  | Итого: |  | 112,0 |  |

# ПРОЕКТ ПЛАНА

Капитального ремонта на 2013 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: пр. Северный, 10

|  | Показатели | 2013 год | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходные данные: |  |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 7228,8 |  |
|  | Размер взноса на капитальный ремонт, руб./1кв.м. площади | 4,50 |  |
|  | Финансовый результат за 2012 год, тыс. руб. | 392,4 |  |
|  | ДОХОДЫ |  |  |
| 1. | Взносы за капитальный ремонт, тыс. руб. | 390,4 |  |
|  | Итого доходов: | 390,4 |  |
|  | Накопительный фонд на конец 2013 года, тыс. руб. | 782,8 |  |

Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» ______________________ Р.В. Камалов

Главный инженер _______________________ А.Б. Абрамян