# ПРОЕКТ ПЛАНА

текущего ремонта на 2013 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Аксакова,18/1

| № п/п | Виды работ | Наименование работ | Расходы, т. р. | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общестроительные работы | Ремонт фасада (облицовка фасада) | 8,0 | Сентябрь |
|  |  | Ремонт лестничного марша | 4,0 | Июль |
| 2 | Водоснабжение и водоотведение | Ремонт и замена запорной арматуры | 15,0 | Август |
|  |  | Устройство отвода ливневой канализации | 5,2 | Сентябрь |
|  |  | Ремонт участков трубопровода ХВС и ГВС | 6,2 | Август |
| 3. | Отопление | Ремонт и замена запорной арматуры | 4,0 | Август |
|  |  | Восстановление антикоррозийного и утепляющего покрытия трубопровода | 7,4 | Август |
| 4. | Электроснабжение | Замена осветительных приборов в МОП | 26,0 | Ноябрь |
| 5. | Благоустройство | Установка решеток над приямками в тех.подвал | 8,5 | Октябрь |
| 6. | Непредвиденный ремонт | Резерв материалов на ремонт | 40,0 | Декабрь |
|  | Итого: |  | 124,3 |  |

# ПРОЕКТ ПЛАНА

Капитального ремонта на 2013 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Аксакова, 18/1

|  | Показатели | 2013 год | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходные данные: |  |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 6344,5 |  |
|  | Размер взноса на капитальный ремонт, руб./1кв.м. площади | 4,50 |  |
|  | Финансовый результат за 2012 год | 641,9 |  |
|  | ДОХОДЫ |  |  |
| 1. | Взносы за капитальный ремонт, с января по июнь 2013 года, тыс. руб. | 171,3 |  |
|  | Итого доходов: | 171,3 |  |
|  | РАСХОДЫ |  |  |
| 1 | Ремонт стен незадымляемого (этажного) перехода | 141,0 | Сентябрь |
|  | Итого расходов: | 141,0 |  |
|  | Финансовый результат на конец 2013 года (Накопительный фонд на капитальный ремонт), тыс. руб. | 672,2 |  |

Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» __________________ Р.В. Камалов

Главный инженер ______________________ А.Б. Абрамян