# ПРОЕКТ ПЛАНА

текущего ремонта на 2013 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Диагностики, 3/1

| № п/п | Наименование работ | Наименование работ | Расходы, т. р. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общестроительные работы | Ремонт кровли из рулонных материалов | 55,0сен |
|  |  | Ремонт примыканий кровли из рулонных материалов | 4,0сен |
|  |  | Ремонт цокольной части дома | 22,0авг |
|  |  | Ремонт отдельных входов в подъезды | 52,0июль |
| 2 | Водоснабжение и водоотведение | Ремонт запорной арматуры | 15,0авг |
|  |  | Замена узла учета ГВС | 37,5апр |
| 3. | Отопление и ГВС | Восстановление антикоррозийного и утепляющего покрытия трубопровода | 2,4июль |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 3,0авг |
| 4. | Электроснабжение | Замена ТТ на ОДПУ | 2,0сен |
|  |  | Монтаж фасадного освещения | 2,8апр |
|  |  | Замена осветительных приборов в МОП | 2,0сен |
| 5. | Ремонт подъезда (МОП) | Ремонт стен и потолков МОП | 280,0сен |
|  |  | Ремонт напольного покрытия в МОП | 136,7май |
| 6. | Благоустройство | Устройство козырьков над приямками и входами в техподвал | 95,0май |
|  |  | Планировка грунта с посевом травы | 24,0сен |
|  |  | Посадка деревьев | 12,0окт |
|  |  | Ремонт отмостки и тротуаров | 43,0авг |
| 7. | Непредвиденный ремонт | Резерв материалов на непредвиденный ремонт | 40,0дек |
|  | Итого: |  | 828,4 |

# ПРОЕКТ ПЛАНА

Капитального ремонта на 2013 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Диагностики, 3/1

|  | Показатели | 2013 год |
| --- | --- | --- |
|  | Исходные данные: |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 115414,2 |
|  | Размер взноса на капитальный ремонт, руб./1кв.м. площади | 4,50 |
|  | Финансовый результат за 2012 год, тыс. руб. | 748,8 |
|  | ДОХОДЫ |  |
| 1. | Взносы за капитальный ремонт, тыс. руб. | 621,8 |
|  | Итого доходов: | 621,8 |
|  | Накопительный фонд на капитальный ремонт на конец 2013 года, т.р. (переходящий на следующий год) | 1370,6 |

Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» _______________________ Р.В. Камалов

Главный инженер_______________________ А.Б. Абрамян