# ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

текущего ремонта за 2013 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Аксакова,18/1

| № п/п | Виды работ | Наименование работ | По плану, т. р. | Фактически, т. р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общестроительные работы | Ремонт фасада (облицовка фасада) | 8,0 | 3,8 |
|  |  | Ремонт лестничного марша | 4,0 | 0 |
| 2 | Водоснабжение и водоотведение | Ремонт и замена запорной арматуры | 15,0 | 4,3 |
|  |  | Устройство отвода ливневой канализации | 5,2 | 0 |
|  |  | Ремонт участков трубопровода ХВС и ГВС | 6,2 | 4,4 |
| 3. | Отопление | Ремонт и замена запорной арматуры | 4,0 | 1,3 |
|  |  | Восстановление антикоррозийного и утепляющего покрытия трубопровода | 7,4 | 0 |
| 4. | Электроснабжение | Замена осветительных приборов в МОП | 26,0 | 0 |
| 5. | Благоустройство | Установка решеток над приямками в тех.подвал | 8,5 | 0 |
| 6. | Непредвиденный ремонт | Резерв материалов на ремонт | 40,0 | 13,8 |
|  |  | Замена трансформатора тока, эл.счетчика | 0 | 3,7 |
|  |  | Замена манометров | 0 | 1,5 |
|  |  | Устройство металлических отливов на этажном переходе | 0 | 7,8 |
|  |  | Ремонт дверных блоков | 0 | 0,8 |
|  | Итого: |  | 124,3 | 27,6 |

# ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

Капитального ремонта за 2013 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Аксакова, 18

|  | Показатели | По плану, т. р. | Фактически, т. р. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходные данные: |  |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 6344,5 | 6344,5 |
|  | Размер взноса на капитальный ремонт, руб./1кв.м. площади | 4,50 | 4,50 |
|  | Финансовый результат за 2012 год | 641,9 | 641,9 |
|  | ДОХОДЫ |  |  |
| 1. | Взносы за капитальный ремонт, с января по июнь 2013 года | 171,3 | 322,8 |
|  | Итого доходов: | 171,3 | 322,8 |
|  | РАСХОДЫ |  |  |
| 1 | Ремонт стен незадымляемого (этажного) перехода | 141,0 | 130,3 |
| 2 | Устройство въезда на автостоянку МКД | 0 | 105,0 |
|  | Итого расходов: | 141,0 | 235,3 |
|  | Финансовый результат за 2013 год | 672,2 | 729,4 |

Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» __________________ Р.В. Камалов

Главный инженер ______________________ А.Б. Абрамян